GOThriveCoaching

삶의 4대 영역 코칭 플랫폼

UI 디자인 리뉴얼

작업 기획서

기능은 그대로 유지하고 화면 디자인만 교체하는 단계별 실행 계획

| 문서 종류 | UI 리뉴얼 작업 기획서 (실무 상세형) |
| --- | --- |
| 대상 시스템 | GOThriveCoaching (Next.js 16 · React 19 · Tailwind · Supabase) |
| 목표 디자인 | 모던 라이트 통합 프로토타입 기준 |
| 작성일 | 2026년 6월 20일 |
| 핵심 원칙 | 기능 100% 유지 · UI 레이어만 교체 |

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

GOThriveCoaching은 지성·신체·영성·사회 네 영역의 코칭을 관리하는 Next.js 기반 웹 플랫폼이다. 인증, 권한(role) 분기, 초대, 프로필·역할 부여, 주간/일일 기록 등 핵심 흐름은 이미 안정적으로 동작하고 있다. 다만 화면 디자인은 페이지마다 구현 방식과 색상·간격·컴포넌트 사용이 제각각이어서 일관성이 떨어지고, 모바일 대응과 시각적 완성도가 부족하다.

최근 만든 모던 라이트 통합 프로토타입(gothrive_redesign_prototype.html)은 밝은 사이드바, 부드러운 그림자, 통일된 도메인 4색, 카드 기반 레이아웃, 모바일 드로어를 제시한다. 본 기획서는 이 프로토타입을 목표 디자인으로 삼아, 동작 중인 기능을 단 하나도 변경하지 않고 UI 레이어만 단계적으로 교체하는 실행 계획을 정의한다.

## 1.2 목표

- 전 화면(50개 라우트)에 일관된 모던 라이트 디자인 시스템 적용

- 디자인 토큰(CSS 변수) → Tailwind → 공용 컴포넌트로 이어지는 단일 소스 구조 확립

- 모든 페이지의 모바일 반응형 확보(사이드바 드로어, 그리드 축소)

- 인증·권한·DB·초대·역할·기록 저장 로직은 0줄 변경 (기능 동일성 보장)

## 1.3 비목표 (이번 작업에서 하지 않는 것)

- 기능 추가/삭제, 화면 흐름(플로우) 변경

- Supabase 쿼리 의미 변경, DB schema·RLS·API route 수정

- 인증/세션/권한 판정 로직 리팩터링

- 동작 중인 비즈니스 로직의 대규모 재작성

핵심 명제: “같은 데이터, 같은 동작, 다른 옷.” 사용자가 보는 픽셀만 바뀌고, 버튼을 눌렀을 때 일어나는 일은 100% 동일하다.

# 2. 현재 코드베이스 진단

리뉴얼 범위를 정확히 잡기 위해 현재 구조를 점검한 결과는 다음과 같다.

## 2.1 자산 — 이미 갖춰진 것

| 영역 | 현황 |
| --- | --- |
| 디자인 토큰 | globals.css에 'UI Renewal design tokens' 블록 존재 (brand-50~900, surface, ink, line, shadow, radius, shell 레이아웃 변수) |
| Tailwind 매핑 | tailwind.config.ts가 토큰을 brand/surface/ink/line/shadow/radius로 노출 |
| 셸 레이아웃 | ShellLayout · SidebarNav · PageHeader, 모바일 드로어(mobileOpen) 일부 구현 |
| 공용 UI | Button, Card, Badge, Icon, Input, ProgressBar (components/ui) |
| 라벨/i18n | lib/ui/labels.ts에 역할·상태·범위 한국어 라벨 구조화 |
| 참고 문서 | docs/PICOACH_RENEWAL_PROPOSAL.md, PHASE1, 피코치-모바일-UI-리뉴얼-초안.md |

## 2.2 격차 — 메워야 할 것

| 문제 | 내용 |
| --- | --- |
| 토큰 미사용 | Button.tsx 등 다수 컴포넌트가 토큰 대신 하드코딩 클래스(teal-700, slate-300)를 사용 → 색상 변경이 전파되지 않음 |
| 페이지별 편차 | 50개 page.tsx가 공용 컴포넌트 대신 개별 마크업/스타일을 직접 작성한 경우가 많음 |
| 프로토타입 미반영 | 모던 라이트 프로토타입의 사이드바·KPI·카드 패턴이 실제 화면에 아직 미적용 |
| 모바일 편차 | 반응형 처리가 화면마다 들쭉날쭉 |

진단 결론: 리뉴얼의 본질은 '새 디자인을 그리는 것'이 아니라 '이미 정의된 토큰을 모든 컴포넌트·페이지가 경유하도록 통일'하는 것이다. 토큰 한 곳을 바꾸면 전 화면이 따라오는 구조를 먼저 만든다.

# 3. 목표 디자인 시스템 (모던 라이트)

프로토타입을 기준으로 한 토큰 정의다. 기존 --trust-* 및 --brand-* 토큰은 제거하지 않고, 값만 모던 라이트 기준으로 정렬·보강한다.

### 3.1 색상 토큰

| 토큰 그룹 | 용도 | 값 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| brand / navy | 1차 브랜드, 사이드바 active, 강조 버튼 | #1D2B4F (navy), brand-600 #0F6E56 유지 |
| surface | 앱 배경·카드·sunken | app #F4F6FA, card #FFFFFF, sunken #EEF1F6 |
| 사이드바 | 라이트 사이드바로 전환 | 흰색 배경 + navy active 항목 (프로토타입 기준) |
| ink | 텍스트 강/기본/보조/흐림 | #1A2236 / #5B6478 / #8B93A7 |
| 도메인 4색 | 지성·신체·영성·사회 | 지성 #3A4EA8 · 신체 #E0612F · 영성 #6A5AE0 · 사회 #C08A2A |
| 상태 | 완료·예정·대기·취소 | green/navy/gold/coral + 각 50 톤 배경 |

### 3.2 형태 토큰

- 라운드: 카드 14–18px, 컨트롤 10–14px (프로토타입 기준 상향)

- 그림자: sh-1(미세) / sh-2(카드 호버) / sh-3(오버레이) 3단계

- 간격: 카드 패딩 16–18px, 섹션 간 14–24px

- 타이포: 시스템 한글 폰트, 본문 13–14px, 페이지 타이틀 22px

DB enum 라벨 불변 원칙: super_admin, coach, coachee, active, individual_coaching 등 저장 값은 절대 번역·변경하지 않는다. 화면 표시 라벨만 labels.ts를 경유해 한국어로 노출한다.

# 4. 작업 전략

## 4.1 레이어 우선 접근 (Bottom-up)

페이지를 하나씩 새로 그리는 대신, 아래에서 위로 토큰→컴포넌트→레이아웃→페이지 순으로 교체한다. 하위 레이어를 고치면 상위가 자동으로 따라오므로, 페이지 수정량이 극적으로 줄어든다.

- 토큰 정렬: globals.css 값을 프로토타입 기준으로 확정

- 공용 컴포넌트 토큰화: Button·Card·Badge·Input·ProgressBar를 하드코딩 → 토큰 클래스로 교체

- 셸/네비게이션: ShellLayout·SidebarNav를 라이트 사이드바 + 모바일 드로어로 정리

- 페이지 적용: 역할별로 페이지를 공용 컴포넌트로 리스킨

## 4.2 한 번에 한 기능 · 변경 파일 1–4개 원칙

CLAUDE.md 규칙에 따라 한 작업 단위는 한 기능, 변경 파일 1–4개 이내로 제한한다. 5개 이상이 필요하면 멈추고 사유를 보고한 뒤 승인받는다. 각 단위는 독립적으로 빌드·검증·커밋이 가능해야 한다.

## 4.3 비주얼 회귀 안전장치

- 작업 전 백업/브랜치 생성 (예: backup-before-ui-renewal-*.zip 패턴 유지)

- 페이지 교체 전후 스크린샷 비교 (데스크톱 + 모바일)

- 교체는 마크업/className/presentational 컴포넌트 한정 — 데이터 fetch·핸들러·props 시그니처 불변

# 5. 단계별 로드맵

전체를 6개 페이즈로 나눈다. 각 페이즈는 여러 개의 1–4파일 작업 단위로 구성된다. 페이즈 순서는 의존성(하위 레이어 먼저)을 따른다.

| 페이즈 | 범위 | 주요 작업 | 산출/검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 기반 · 안전장치 | 백업·브랜치, 토큰 값 확정, 스크린샷 베이스라인 | 토큰 확정, 비교 기준 확보 |
| P1 | 공용 컴포넌트 토큰화 | Button·Card·Badge·Input·ProgressBar·Icon | 데모 페이지로 육안 확인 |
| P2 | 셸 · 네비게이션 | ShellLayout·SidebarNav·PageHeader·모바일 드로어 | 전 역할 공통 셸 적용 |
| P3 | 코치이(my-coaching) 14p | 프로필·기록·목표·리포트 리스킨 | 코치이 플로우 회귀 점검 |
| P4 | 관리자/코치메이커 16p | 대시보드·users·invitations·settings | 권한 분기 무변 확인 |
| P5 | 코치 9p · 로그인 · 마감 | coach/*·login·unauthorized·통합 QA | 전체 빌드·반응형·접근성 |

기간은 인력에 따라 가변이나, 페이즈당 1–4파일 단위로 쪼개면 P1–P2는 빠르게, P3–P5는 페이지 수에 비례해 진행된다. 페이지 수 분포: my-coaching 14, admin 12, coach 9, coach-maker 4, profile 2, coachee 2, 기타(dashboard·login·invitations·unauthorized 등) 약 7.

# 6. 페이지 마이그레이션 체크리스트

50개 라우트를 역할·페이즈별로 정리한 작업 목록이다. '보호 흐름' 열은 해당 페이지에서 절대 건드리지 않을 LOCK 로직을 명시한다. 작업 시 이 표를 단위 작업의 근거로 사용한다.

## 6.1 코치이 · my-coaching (P3)

| 라우트 | 페이즈 | 리스킨 대상 | 보호 흐름(LOCK) |
| --- | --- | --- | --- |
| /my-coaching | P3 | 대시보드 카드·KPI | 권한 가드 |
| /my-coaching/check | P3 | 일일 점검 UI | 기록 저장 로직 |
| /my-coaching/goals | P3 | 목표 카드/배지 | 목표 저장 |
| /my-coaching/records | P3 | 리스트/필터 | records API 의미 |
| /my-coaching/records/daily | P3 | 폼 레이아웃 | daily save RPC |
| /my-coaching/records/monthly | P3 | 폼 레이아웃 | monthly save |
| /my-coaching/weekly-log | P3 | 주간 기록 폼 | weekly_logs 저장 |
| /my-coaching/moksilgi | P3 | 카드/진행률 | 데이터 fetch |
| /my-coaching/moksilgi/monthly | P3 | 표/카드 | 데이터 fetch |
| /my-coaching/moksilgi/summary | P3 | 요약 카드 | 집계 로직 |
| /my-coaching/feedback | P3 | 피드백 뷰 | 조회 권한 |
| /my-coaching/report/weekly | P3 | 리포트 레이아웃 | print/집계 |
| /my-coaching/report/monthly | P3 | 리포트 레이아웃 | print/집계 |
| /my-coaching/spiritual-companion | P3 | 카드 UI | 데이터 fetch |

## 6.2 관리자 · admin (P4)

| 라우트 | 페이즈 | 리스킨 대상 | 보호 흐름(LOCK) |
| --- | --- | --- | --- |
| /admin | P4 | 대시보드 | role 가드 |
| /admin/users | P4 | 테이블·필터·KPI | users list 쿼리 |
| /admin/invitations | P4 | 리스트·상태칩 | invitation creation |
| /admin/invitations/new | P4 | 폼 | invitation 발송 |
| /admin/invitations/[id] | P4 | 상세 | 초대 상태 RPC |
| /admin/coaching-genealogy | P4 | 그래프 뷰 래퍼 | 관계 데이터 |
| /admin/coaching-relationships/new | P4 | 폼 | 관계 생성 |
| /admin/settings | P4 | 설정 목록·토글 | 설정 저장 |
| /admin/settings/affiliations | P4 | 테이블 | CRUD API |
| /admin/settings/countries | P4 | 테이블 | CRUD API |
| /admin/settings/generations | P4 | 테이블 | CRUD API |
| /admin/settings/organizations | P4 | 테이블 | CRUD API |

## 6.3 코치메이커 · coach-maker (P4)

| 라우트 | 페이즈 | 리스킨 대상 | 보호 흐름(LOCK) |
| --- | --- | --- | --- |
| /coach-maker | P4 | 대시보드·KPI | role 가드 |
| /coach-maker/moksilgi-progress | P4 | 진행 카드 | 데이터 fetch |
| /coach-maker/moksilgi-progress/[planId] | P4 | 상세 | 데이터 fetch |
| /coach-maker/report | P4 | 리포트 차트 | 집계 로직 |

## 6.4 코치 · coach (P5)

| 라우트 | 페이즈 | 리스킨 대상 | 보호 흐름(LOCK) |
| --- | --- | --- | --- |
| /coach | P5 | 대시보드 | role 가드 |
| /coach/goals | P5 | 목표 뷰 | 데이터 fetch |
| /coach/moksilgi | P5 | 카드 | 데이터 fetch |
| /coach/moksilgi/[planId] | P5 | 상세 | 데이터 fetch |
| /coach/relationships | P5 | 리스트 | coach relationships |
| /coach/relationships/[id] | P5 | 상세 | coaching relationships |
| /coach/weekly-logs | P5 | 리스트·필터 | weekly_logs 조회 |
| /coach/weekly-logs/[id] | P5 | 상세 | weekly log 조회 |
| /coach/weekly-logs/[id]/feedback | P5 | 피드백 폼 | 피드백 저장 |

## 6.5 공통 · 진입 · 기타 (P2/P5)

| 라우트 | 페이즈 | 리스킨 대상 | 보호 흐름(LOCK) |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | P5 | 로그인 화면(히어로+폼) | auth logic |
| /dashboard | P2 | 역할별 분기 셸 | role 라우팅 |
| /profile | P5 | 프로필 뷰 | profile 조회 |
| /profile/edit | P5 | 편집 폼 | profile 저장 |
| /coachee | P5 | 코치이 진입 | role 가드 |
| /coachee/report | P5 | 리포트 | 집계 |
| /invitations/accept | P5 | 수락 화면 | acceptance RPC |
| /unauthorized | P5 | 안내 화면 | — |
| /debug/* | — | 리스킨 제외(내부용) | — |

# 7. 보호 영역(LOCK) 및 금지 규칙

아래 흐름은 명시적 지시가 없는 한 한 줄도 수정하지 않는다. UI 작업 중 이 영역을 건드려야만 구현이 가능한 상황이 오면 즉시 멈추고 사유를 보고한 뒤 승인받는다.

## 7.1 절대 수정 금지

- invitation creation / email / acceptance RPC

- profile creation · role assignment

- auth · session · 권한 판정 로직

- weekly_logs 저장 · daily/monthly 기록 저장

- DB schema · RLS · migration · API route 의미

- DB enum 저장 값

- 기존 컴포넌트의 public props 시그니처

- package.json

## 7.2 허용 범위

- UI 레이아웃 · className 정리

- 신규 presentational 컴포넌트 생성

- 기존 데이터 표시 방식 개선(같은 데이터)

- props를 유지하는 optional prop 추가

- 접근성 aria-label 추가

- 모바일 반응형 className 추가

중단 트리거: 허용되지 않은 파일 수정 필요 / DB·migration 필요 / auth·role·profile 흐름 변경 필요 / LOCK 변경 없이는 불가 — 이 중 하나라도 발생하면 작업을 멈추고 ‘필요한 파일·이유·미수정 시 제약’을 보고한다.

# 8. 단위 작업 표준 절차

모든 리스킨 작업 단위는 아래 절차를 동일하게 따른다.

- 작업 전 보고: 목표 1줄 · 수정 예정 파일(1–4) · 건드리지 않을 LOCK 흐름 · 검증 명령어

- 승인 후 구현: 마크업/className/presentational만 변경, 데이터·핸들러 불변

- 검증 실행: npm run typecheck · npm run check:all · npm run build

- 비주얼 확인: 데스크톱·모바일 스크린샷 전후 비교

- 결과 보고: 변경 파일 · 추가된 화면 · 의도적으로 안 바꾼 것 · 검증 결과

## 8.1 검증 체크리스트

| 검증 항목 | 통과 기준 |
| --- | --- |
| npm run typecheck | 타입 에러 0 (any·@ts-ignore 미사용) |
| npm run check:all | debug-route·invitation 규칙 검사 통과 |
| npm run build | 프로덕션 빌드 성공 |
| 기능 동일성 | 버튼·폼·링크 동작이 리스킨 전과 동일 |
| 반응형 | 데스크톱/태블릿/모바일 레이아웃 정상 |
| i18n | 라벨 한국어 정상, enum 저장값 불변 |

# 9. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 토큰 변경 부작용 | 하드코딩 컴포넌트가 안 따라옴 | P1에서 컴포넌트 토큰화 선행, 데모 페이지로 육안 확인 |
| 범위 확대 | 한 페이지 고치다 5개+ 파일 수정 | 1–4파일 원칙, 초과 시 중단·보고 |
| 기능 회귀 | 리스킨 중 핸들러/props 변경 | 데이터·로직 불변 규칙, 전후 스크린샷·빌드 검증 |
| LOCK 침범 | auth·DB·초대 흐름 변경 | 중단 트리거 발동, 승인 전 대기 |
| 모바일 깨짐 | 그리드/드로어 레이아웃 붕괴 | 셸·컴포넌트 레벨에서 반응형 우선 확정(P2) |

# 10. 산출물 및 완료 기준

## 10.1 산출물

- 모던 라이트 디자인 토큰이 적용된 globals.css · tailwind.config.ts

- 토큰을 경유하는 공용 컴포넌트 세트(Button·Card·Badge·Input·ProgressBar)

- 라이트 사이드바 + 모바일 드로어 셸

- 50개 라우트 리스킨(디버그 제외) 및 페이지별 전후 스크린샷

## 10.2 완료 기준 (Definition of Done)

- 전 페이지가 동일 토큰·컴포넌트를 사용해 시각적으로 일관됨

- typecheck·check:all·build 전부 통과

- 모든 핵심 플로우(로그인·초대 수락·기록 저장·주간 로그)가 리뉴얼 전과 동일하게 동작

- 데스크톱·모바일 반응형 정상

- LOCK 흐름·DB enum·API 의미 무변경 확인

GOThriveCoaching · UI 리뉴얼 작업 기획서 — 기능은 그대로, 디자인만 새롭게.